Mini BIM Execution Plan (BEP)

Öğrenci projesi — ISO 19650 özet uygulama planı · Hafta 11

Proje: BIM Yolculuğu — Beginner House + Forma Deneme (Docs / Takeoff)
Hazırlayan: Elif Rabia Kırlı  ·  Sürüm: 1.1  ·  Tarih: 11 Eylül 2026

Bu belge sözleşmeli bir şantiye BEP’i değildir. Hafta 1–2 (Plannerly + OIR→EIR→BEP→CDE) bilgisini kendi öğrenci laboratuvarına uygulayan kısa bir plandır.

1. Amaç

| Amaç | Ne başarıldı sayılır |
| --- | --- |
| Öğrenme | Revit + Docs/Takeoff + metraj tek CDE mantığında |
| Kanıt | Portföy sitesi + sertifikalar + ekran / model çıktıları |
| Bilgi disiplini | Dosya adı, format, WIP / Shared / Published bilinçli kullanılsın |

2. Proje bilgisi

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Proje adı | BIM Yolculuğu — öğrenci laboratuvarı |
| Tip | Eğitim / portföy (ticari teslim yok) |
| Disiplinler | Mimari, yapı, metraj (Cyanbuild + Forma + Revit schedule) |
| CDE | Forma / ACC — Forma Deneme; yerel: masaüstü + assets/ |
| Ana modeller | Beginner House, ADSK-ARCH.rvt, ADSK-STR_Takeoff.rvt |

3. Roller (öğrenci ölçeği)

| Rol (ISO dili) | Bu projede | Sorumluluk |
| --- | --- | --- |
| Appointing party | Kendim | Mini EIR — ne isteniyor? |
| Lead appointed | Kendim | Model, Docs, Takeoff, portföy |
| Task team | — (tek kişi) | — |

4. Mini EIR (ne isteniyor?)

Model: Revit eğitim sürümü; metrik birim.

CDE: Forma Deneme’de güncel sürüm; WIP ile Published karışmaz.

Metraj: 2D (Cyanbuild/Forma) + 3D Inventory (M3/EA) + aynı modelde Revit Material Takeoff kıyası.

Dokümantasyon: Portföy hafta notları + ekran kanıtı.

Açık format: IFC denemesi planlandı (Hafta 13); şu an zorunlu değil.

Koordinasyon: Learn (Docs/Collab/Coordination) tamam. Trial’da MC + Issue Create yok; Docs döngüsü + Issue/BCF kavram PDF’i ile kapatıldı.

5. Yazılım ve CDE

| Amaç | Araç |
| --- | --- |
| Modelleme | Autodesk Revit |
| CDE / Docs | Forma Data Management |
| Metraj | Forma Takeoff, Cyanbuild, Revit Material Takeoff |
| openBIM kavram | Plannerly + kavram haritası + Issue/BCF notu |
| Portföy | bim-ogrenme-portfolyo |

WIP = kendi düzenleme · Shared = incelemeye açık · Published = portföye donmuş çıktı. E-posta eki = CDE değildir.

6. Mini MIDP / TIDP

| Milestone | Teslim | Durum |
| --- | --- | --- |
| Hafta 1–2 | BIM + ISO / Plannerly | Published |
| Hafta 3–5 | Beginner House + aileler | Published (aile videosu / Shared Param: planlı) |
| Hafta 6 | Cyanbuild + Forma + Revit schedule kıyası | Published |
| Hafta 10 | Docs + Learn Collab/Coord + Issue/BCF PDF | Published (pratik MC/Issue: engelli) |
| Hafta 11 | Bu Mini BEP (v1.1) | Published |
| Sonra | IFC denemesi | Planlandı |

7. Adlandırma (kısa)

Örnek: BH-ARC-00-M3-A-0001.rvt · FD-STR-TO-M3-S-0001.rvt

Portföy: assets/… + sıralı ekran 01-, 02-…

8. Doğrulama checklist

Doğru proje / sürüm (Docs V1/V2)

Birimler tutarlı (M3; ölçek yoksa miktar kilitlenmez)

Takeoff type + Classification (A1010) kayıtlı

Aynı modelde Forma ↔ Revit m³ kıyası (footing/slab) kontrol edildi

Portföy story + galeri güncel

Sertifika / CV Hafta 15’te listeli

9. Riskler

| Risk | Karar |
| --- | --- |
| Tek kişi — rol çakışması | Roller “kendim” yazıldı |
| Takeoff `-- M3` | Footing 78 default ölçü ile giderildi; Revit ile doğrulandı |
| Collab / clash pratik | Trial engeli; Learn + Issue/BCF kavram notu |
| ACU/ACP yok | Zorunlu değil; Plannerly + Autodesk Learn yeterli |

10. Onay

| Rol | İsim | Tarih |
| --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Elif Rabia Kırlı | 2026-09-11 |
| Gözden geçiren | (öğrenme — kendim) | 2026-09-11 |

Kaynaklar: Hafta 1–2, Plannerly ISO 19650, kavram-haritasi.html, Issue-ve-BCF-Hafta10-Notu.pdf, UK BIM Framework / ISO 19650.