Plannerly Level 1
Information Manager — Basics

Kurs Notu — Videoyu İzlemiş Gibi Detaylı Anlatım
Docs · Scope · Verify · ISO 19650

Kaynak: plannerly.com/courses/basic/

# 1. Kursa Giriş

Plannerly Level 1 Information Manager — Basics, BIM bilgi yönetiminin farkındalık seviyesinde ücretsiz sertifika kursudur. Üç ana modül üzerine kuruludur: Docs (belge), Scope (kapsam/gereksinim) ve Verify (doğrulama). Kurs ISO 19650 terimleri, rolleri, iş akışları ve teslimatlarına hizalanmıştır.

## 1.1 Üç modül — ne işe yarar?

| Modül | Görev | ISO 19650 karşılığı |
| --- | --- | --- |
| Docs | EIR, PIR, BEP gibi profesyonel proje belgeleri oluşturma | EIR, BEP, sözleşme belgeleri |
| Scope | Bilgi gereksinimleri veritabanı, milestone, sınıflandırma, görevler | MIDP/TIDP, LOIN, teslim takvimi |
| Verify | Model kontrolü, Kanban, QA, CDE bağlantısı | Doğrulama, teslim öncesi kalite kontrolü |

## 1.2 Bilgi yönetimi omurgası (kavram haritası)

BIM sadece 3D model değildir. Akış şöyledir: OIR/AIR/PIR (ihtiyaçlar) → EIR (takas şartnamesi) → BEP/MIDP (uygulama + teslim planı) → CDE (ortak veri ortamı) → Doğrulama (Verify). Çoğu sorunun kökü 'zayıf gereksinim'dir: 'Bize BIM modeli lazım' demek yetmez — ne için, hangi detayda, hangi veri zorunlu net olmalıdır.

| Kavram | Kısaltma | Anlam |
| --- | --- | --- |
| Exchange Information Requirements | EIR | İşverenin teslim ekiplerinden istediği bilgi takası şartnamesi |
| BIM Execution Plan | BEP | Ekibin EIR'ye nasıl cevap vereceğini yazdığı plan |
| Master Information Delivery Plan | MIDP | Tüm bilgi teslimatlarının üst planı |
| Common Data Environment | CDE | Ortak veri ortamı — WIP/Shared/Published |
| Level of Information Need | LOIN | Gerçekten ne kadar bilgi lazım? (LOD'dan farklı) |
| buildingSMART Data Dictionary | bSDD | Uluslararası sınıflandırma sözlüğü |

## 1.3 Introduction — Kendini tanıt

Videoda ekranda: Kursa giriş ekranı açılır. 'Introduce yourself! Why are you here?' sorusu var. Topluluk forumunda kendini tanıtman istenir — neden burada olduğunu, BIM bilgi yönetiminde ne öğrenmek istediğini yazarsın.

Bu adım resmi bir teknik ders değil; kurs topluluğuna katılım ve motivasyon paylaşımı.

# MODÜL 1 — DOCS (Belge Yönetimi)

Docs modülü, EIR (Exchange Information Requirements), PIR (Project Information Requirements) ve BEP (BIM Execution Plan) gibi profesyonel proje belgelerini sıfırdan veya şablondan oluşturmanı sağlar. Word'de kırmızı placeholder metinlerle uğraşmak yerine Plannerly'de yapılandırılmış, tekrar kullanılabilir belge setleri kurarsın.

## How To Create Professional Project Documents (EIR, PIR, BEP)

Süre: 02:04

Video, boş sayfadan belge seti oluşturmanın ne kadar zaman aldığını anlatır. Ekipler günler veya haftalar harcayarak EIR, BEP ve destekleyici yapıyı kurmaya çalışır. Plannerly'de şablon kütüphanesinden birkaç tıkla tam belge seti eklersin.

Adım adım (videoda gösterilen):

Plannerly hesabında yeni proje oluştur (veya mevcut projeyi aç)

Docs modülüne git

Şablon kütüphanesini aç — EIR, BEP, PIR şablonlarını gör

Hangi modülleri kullanacağını seç: Docs, Scope, Verify (hepsini bırakabilirsin)

'Add' butonuna tıkla — tüm belge (ör. EIR veya BEP) projeye bir seferde eklenir

Belge hiyerarşisi otomatik oluşur — bölümler, alt bölümler hazır gelir

SmartFields ile proje adı, tarih gibi alanları doldur

Bu dersten çıkardıkların:

Profesyonel belgeleri dakikalar içinde oluşturma

ISO 19650 uyumlu yapılandırılmış belge seti

Şablonların projeler arası tekrar kullanımı

Sık sorulan:

• Docs, Scope, Verify farkı? Docs = belge; Scope = gereksinim/kapsam; Verify = görev takibi ve QA. Hepsini seçmek tam bilgi yönetim sistemi verir.

Videoda ekranda: Sol tarafta belge listesi, ortada belge editörü, sağda bölüm hiyerarşisi. Şablon seçince onlarca sayfa içerik otomatik yüklenir.

## Simple and Fast Editing of Docs Sections

Süre: 01:58

Belge bölümlerini düzenlemenin ne kadar hızlı olduğu gösterilir. Word'deki gibi sayfa sayfa kaydırma yok; sol panelden bölüme tıklayınca doğrudan o bölüm açılır. Metin editörü zengin biçimlendirme destekler.

Adım adım (videoda gösterilen):

Sol panelden bir bölüm seç (ör. 'Information Exchange Requirements')

Ortadaki editörde metni düzenle — kalın, liste, başlık

Yeni alt bölüm ekle: '+' veya 'Add Section'

Bölümü sürükleyerek sırasını değiştir

Değişiklikler otomatik kaydedilir

Bu dersten çıkardıkların:

Bölüm bazlı navigasyon

Hızlı düzenleme

Hiyerarşik yapı korunur

## Automated Document Content Hierarchy and Organization

Süre: 02:17

Belge içeriğinin otomatik hiyerarşisi anlatılır. EIR şablonu yüklendiğinde bölüm 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1 gibi numaralandırılmış yapı hazır gelir. ISO 19650 belge yapısına uygun organizasyon sağlanır.

Adım adım (videoda gösterilen):

Şablon yüklendiğinde hiyerarşi otomatik oluşur

Ana bölümler ve alt bölümler numaralandırılır

İçindekiler (TOC) otomatik güncellenir

Bölüm taşıma/silme hiyerarşiyi korur

Bu dersten çıkardıkların:

ISO 19650 uyumlu belge yapısı

Otomatik numaralandırma

Profesyonel organizasyon

## Importing and Copy+Paste from Word Documents

Süre: 01:43

Mevcut Word belgelerinden içerik aktarma gösterilir. Eski EIR veya BEP Word dosyan varsa Plannerly'ye kopyala-yapıştır veya import edebilirsin.

Adım adım (videoda gösterilen):

Word'den metin kopyala

Plannerly editöründe ilgili bölüme yapıştır

Biçimlendirme büyük ölçüde korunur

Alternatif: Word dosyasını import et (desteklenen formatlar)

Import sonrası bölümlere ayır ve düzenle

Bu dersten çıkardıkların:

Mevcut belgeleri Plannerly'ye taşıma

Word'den geçiş kolaylığı

## Using SmartFields

Süre: 01:44

SmartFields, Plannerly'nin en güçlü özelliklerinden biridir. Word'deki kırmızı 'buraya proje adını yaz' placeholder'ları gibi kırılgan yapılar yerine, proje verisine bağlı dinamik alanlar kullanırsın. Proje ID'sini bir kez girdiğinde tüm belgelerde otomatik güncellenir.

Adım adım (videoda gösterilen):

Editörde imleci bir bölüme koy

Toolbar'da 'Insert Smart Field' butonuna tıkla

Alan tipi seç: Project ID, Date, Role, Custom vb.

Doldurulmamış alan SARI + uyarı gösterir

Doldurulmuş alan MAVİ gösterir — hızlı tarama

Proje dashboard → Settings → Project ID gir → tüm belgelerde güncellenir

Belge durumu: In Progress (her şey düzenlenebilir) → Shared (sadece SmartFields düzenlenebilir, form gibi) → Published (kilitli, onaylı)

Bu dersten çıkardıkların:

Dinamik placeholder — proje verisine bağlı otomatik güncelleme

Sarı = eksik, Mavi = tamamlandı görsel sistemi

Shared state = form davranışı — katkıda bulunanlar sadece alanlarını doldurur

Published = kilitli, yetkili kullanım

Sık sorulan:

• SmartField vs normal placeholder? Normal placeholder manuel bul-değiştir gerektirir. SmartField proje verisine bağlıdır — bir yerde güncelle, her yerde güncellenir.

• Shared state'te ne olur? Ana içerik kilitli, SmartFields düzenlenebilir. Ekip üyeleri kendi alanlarını doldurur, yapıyı bozamaz.

Videoda ekranda: Sarı uyarı ikonlu boş SmartField ve mavi dolu SmartField yan yana gösterilir. Toolbar'da insert smart field butonu vurgulanır.

## Adding Videos and Rich Multimedia in iFrames

Süre: 01:55

Belgelere video, harita veya interaktif içerik ekleme gösterilir. iFrame ile YouTube videosu veya harici web içeriği belge bölümüne gömülür.

Adım adım (videoda gösterilen):

Belge bölümünde '+' veya 'Add Media' seç

iFrame URL gir (YouTube, Vimeo vb.)

Önizleme belge içinde görünür

Ekip üyeleri belgeyi okurken videoyu aynı yerde izler

Bu dersten çıkardıkların:

Multimedya destekli belgeler

Eğitim ve referans videoları belgeye gömme

## Assign Document Responsibilities for Accountability

Süre: 01:22

Her belge bölümüne sorumlu kişi atama gösterilir. ISO 19650'de accountability (hesap verebilirlik) kritiktir — kimin yazdığı, onayladığı kayıtlı olmalı.

Adım adım (videoda gösterilen):

Belge bölümünü seç

Properties veya 'Assign' panelinden sorumlu kişi ata

Durum: Pending → Proposed → Approved akışı

Sorumlu kişi bildirim alır

Onay geçmişi kaydedilir

Bu dersten çıkardıkların:

Bölüm bazında sorumluluk

Onay iş akışı

ISO 19650 accountability

## Controlling Document Tab Access

Süre: 01:09

Belge sekmelerine (tabs) erişim kontrolü. Her ekip üyesi sadece kendi sorumlu olduğu bölümleri görebilir/düzenleyebilir.

Adım adım (videoda gösterilen):

Belge ayarlarından tab erişimini yapılandır

Rol bazlı görünürlük: mimari ekibi sadece mimari bölümleri görür

Read-only vs edit yetkisi ayarla

Bu dersten çıkardıkların:

Erişim kontrolü

Rol bazlı görünürlük

## Using AI to Create Documents

Süre: 01:43

Yapay zeka ile belge içeriği oluşturma. AI'ya proje tipi, kapsam ve gereksinimleri tarif edersin; Plannerly taslak bölümler üretir.

Adım adım (videoda gösterilen):

Docs modülünde 'AI Create' veya benzeri butona tıkla

Proje bağlamını gir: proje tipi, aşama, disiplinler

AI taslak EIR/BEP bölümleri üretir

Üretilen içeriği gözden geçir, düzenle, onayla

SmartFields ile proje-spesifik değerleri bağla

Bu dersten çıkardıkların:

AI destekli belge oluşturma

Taslak hızlandırma

İnsan gözden geçirmesi şart

## More AI Features for Professional Outputs

Süre: 02:14

AI'ın ek özellikleri: içerik önerisi, dil düzeltme, ISO 19650 terminolojisi uyumu, eksik bölüm tespiti.

Adım adım (videoda gösterilen):

Mevcut bölümde AI 'Suggest' ile içerik önerisi al

Terminoloji kontrolü — ISO 19650 terimleri doğru mu?

Eksik bölüm uyarısı — şablonda olması gereken ama boş kalan kısımlar

Bu dersten çıkardıkların:

AI içerik önerisi

Terminoloji uyumu

Eksik bölüm tespiti

## Create and Manage Tables in Docs

Süre: 02:04

Belge içinde tablo oluşturma ve yönetme. Teslim matrisleri, sorumluluk tabloları, yazılım listeleri gibi yapılandırılmış veri.

Adım adım (videoda gösterilen):

Editörde 'Insert Table' seç

Satır/sütun sayısını belirle

Hücrelere metin veya SmartField ekle

Tablo biçimlendirme: başlık satırı, kenarlık

Tabloyu kopyala — başka bölüme veya projeye taşı

Bu dersten çıkardıkların:

Yapılandırılmış tablolar

Teslim matrisleri

Sorumluluk tabloları

## Exporting PDF Documents and eSigned Contracts

Süre: 01:52

Belgeyi PDF olarak dışa aktarma ve e-imza ile sözleşme onayı.

Adım adım (videoda gösterilen):

Belge tamamlandığında 'Export' → PDF seç

Tüm bölümler tek PDF'de birleşir

eSign: sorumlu kişilere imza isteği gönder

İmzalanmış PDF audit trail ile saklanır

Bu dersten çıkardıkların:

PDF export

eSign entegrasyonu

Audit trail

Videoda ekranda: Export butonu, PDF önizleme ve eSign imza akışı gösterilir.

## Docs — ASSIGNMENT (Ödev)

Süre: 01:53

Docs modülü ödevi: yeni proje oluştur, kütüphaneden bir belge (EIR veya BEP) ekle, SmartFields doldur, en az bir bölüme sorumlu ata, PDF export al. Videoda eğitmen adım adım yapar; sen de aynısını kendi hesabında tekrarlarsın.

Yeni proje oluştur

Docs → Library → EIR veya BEP şablonu ekle

SmartFields doldur (proje adı, tarih, ID)

En az bir bölüme sorumlu kişi ata

PDF export al ve kontrol et

## Docs — Quiz Sorusu

Kurs sonunda Docs modülü için tek quiz sorusu sorulur. Genellikle SmartFields, belge durumları (In Progress / Shared / Published) veya Docs modülünün amacı hakkındadır.

# MODÜL 2 — SCOPE (Kapsam ve Bilgi Gereksinimleri)

Scope modülü, Excel tabanlı MIDP/TIDP'nin yerini alan yapılandırılmış bir bilgi gereksinimleri veritabanıdır. Teslimatlar, sorumluluklar, milestone'lar, durum takibi — hepsi tek yerde. Veri arttıkça arayüz karmaşıklaşmaz.

Not: Çoğu ekip yeni projeye eski Excel dosyasını kopyalar, saatlerce gereksiz satırları siler. Scope'ta tam tersi: boş başla, sadece ihtiyacın olanı içe aktar.

## Defining your Information Requirements Database

Süre: 02:49

Scope modülünün arayüzü tanıtılır. Üç ana görünüm vardır: Scope List (liste), Scope Grid (tablo/matris) ve Timeline (zaman çizelgesi). Proje standartları dashboard'dan ayarlanır: ISO 19650, Level of Information Need, US BIM Forum, AIA.

Adım adım (videoda gösterilen):

Scope modülünü aç

Sol panel: kütüphane (library) — raw content, önceki projeler, şablonlar

Orta alan: scope listesi — milestone → folder → task → requirement hiyerarşisi

Üst menü: Grid view, Timeline view, Kanban view geçişi

Dashboard → Project Settings → Standards: ISO 19650 seç

bSDD bağlantısı: naming convention ve kodlar için buildingSMART sözlüğü

Bu dersten çıkardıkların:

Scope = Excel MIDP/TIDP'nin yapılandırılmış alternatifi

Üç görünüm: List, Grid, Timeline

ISO 19650, LOIN, AIA standartları arasında geçiş

bSDD entegrasyonu

Videoda ekranda: Sol tarafta library panel, ortada hiyerarşik scope listesi (milestone > folder > task), üstte Grid/Timeline/Kanban sekmeleri.

## Importing Example Information Requirements from Library

Süre: 02:14

Kütüphaneden örnek bilgi gereksinimlerini içe aktarma. Raw content, önceki projeler veya hazır şablonlardan seçerek scope oluşturursun.

Adım adım (videoda gösterilen):

Library panelini aç (sol taraf)

Kaynak seç: Raw Content / Previous Projects / Templates

Import Settings: neyin geleceğini seç — teams, requirements, checklists, attachments, notes, dependencies, element linking rules

Tek tıkla proje setup gereksinimlerini içe aktar

Disiplin-spesifik klasörleri ekle: structural, architectural, MEP

Her task kendi information requirements seti ile gelir

Bu dersten çıkardıkların:

Seçici import — sadece ihtiyacın olanı al

Import settings ile kontrol

Element linking rules Verify için hazırlık

Sık sorulan:

• Proje kopyalamaktan farkı? Kopyalama her şeyi getirir, temizlersin. Library import boş başlar, sadece eklediklerin gelir — daha temiz scope.

## Defining Information Exchange Milestones

Süre: 03:13

Bilgi takası milestone'ları tanımlama. Proje aşamalarına göre ne zaman hangi bilginin teslim edileceği belirlenir.

Adım adım (videoda gösterilen):

Scope'ta yeni milestone oluştur (ör. 'Concept Design', 'Detailed Design', 'Construction')

Milestone'a teslim tarihi ver

Milestone altına folder ve task'ları bağla

Her milestone'da hangi disiplinlerin ne teslim edeceği görünür

Timeline view'da milestone'lar zaman ekseninde

Bu dersten çıkardıkların:

Milestone = bilgi takası aşaması

Teslim takvimi (MIDP mantığı)

Timeline görselleştirme

## Defining your Classification Structure

Süre: 03:09

Sınıflandırma yapısı tanımlama. Uniclass, OmniClass, MasterFormat veya bSDD tabanlı sınıflandırma.

Adım adım (videoda gösterilen):

Project Settings → Classification System seç

Uniclass, OmniClass veya custom yapı

bSDD'den sınıflandırma kodları çek

Scope item'lara sınıflandırma kodu ata

Grid view'da sınıflandırmaya göre filtrele

Bu dersten çıkardıkların:

Uluslararası sınıflandırma sistemleri

bSDD entegrasyonu

Kod bazlı organizasyon

## Visualizing BIM/LOD/Information Requirements

Süre: 02:34

BIM/LOD/bilgi gereksinimlerini görselleştirme. Hangi aşamada hangi detay seviyesinde bilgi gerektiği matris olarak görünür.

Adım adım (videoda gösterilen):

Grid view'a geç

Satırlar: scope item'lar (elementler, sistemler)

Sütunlar: milestone'lar veya LOD seviyeleri

Hücreler: bilgi gereksinimi var/yok/detay seviyesi

Renk kodları ile hızlı tarama

Bu dersten çıkardıkların:

LOD/LOIN görselleştirme

Matris görünümü

Aşama bazlı bilgi ihtiyacı

## Connecting to bSDD from buildingSMART

Süre: 02:06

buildingSMART Data Dictionary (bSDD) bağlantısı. Uluslararası sınıflandırma sözlüğünden kod ve tanımları projeye çekme.

Adım adım (videoda gösterilen):

Project Settings → bSDD Connection

buildingSMART hesabı veya API bağlantısı

bSDD'de arama yap (ör. 'wall', 'column')

Bulunan sınıflandırmayı scope item'a ata

Naming convention otomatik uyum sağlar

Bu dersten çıkardıkların:

bSDD = ortak sözlük (openBIM)

Uluslararası standart uyumu

Otomatik naming convention

## Defining Information Tasks/Containers

Süre: 04:12

Bilgi görevleri ve konteynerleri tanımlama. Her teslimat bir task; task altında information requirements (genişlik, malzeme, kod vb.).

Adım adım (videoda gösterilen):

Milestone altında folder oluştur (ör. 'Structural Concrete')

Folder altında task ekle (ör. 'Foundation Model')

Task'a information requirements ekle: property name, unit, required/optional

Checklist items ekle (manuel kontrol maddeleri)

Attachments: referans dosya, template model

Team assignment: hangi ekip sorumlu

Bu dersten çıkardıkların:

Task = teslimat birimi

Information requirements = modelde olması gereken veriler

Checklist = otomatik kontrol edilemeyen maddeler

Videoda ekranda: Task detay paneli: information requirements listesi (width, length, area, material class), checklist, team, status.

## Collaborative Task Status (Grid + Timeline + Kanban Views)

Süre: 01:29

Görev durumunu üç farklı görünümde takip etme.

Adım adım (videoda gösterilen):

Grid view: tablo — tüm task'lar, status, sorumlu, milestone

Timeline view: Gantt benzeri — teslim tarihleri, bağımlılıklar

Kanban view: sütunlar — To Do / In Progress / QA / Complete

Görünümler arası geçiş anlık — aynı veri, farklı perspektif

Bu dersten çıkardıkların:

Üç görünüm modu

Ekip işbirliği

Durum takibi

## Quickly Assigning Requirements and Status

Süre: 01:47

Toplu atama: birden fazla task'a aynı anda gereksinim veya durum atama.

Adım adım (videoda gösterilen):

Grid view'da birden fazla task seç (Ctrl+click)

Bulk action: status değiştir, team ata, milestone taşı

Requirement template uygula — aynı gereksinim setini birden fazla task'a

Bu dersten çıkardıkların:

Toplu atama

Requirement template

Verimlilik

## Using the Timeline for Efficient Task Coordination

Süre: 02:10

Timeline ile görev koordinasyonu. Bağımlılıklar, kritik yol, gecikme uyarıları.

Adım adım (videoda gösterilen):

Timeline view'a geç

Task'ları sürükleyerek tarih ayarla

Dependency okları: A bitmeden B başlamaz

Geciken task'lar kırmızı işaretlenir

Milestone çizgileri ile aşama sınırları

Bu dersten çıkardıkların:

Gantt benzeri planlama

Bağımlılık yönetimi

Gecikme takibi

## Scope — ASSIGNMENT (Ödev 2)

Süre: 02:32

Docs + Scope birleşik ödev: yeni proje oluştur, önceki projeden BEP'i içe aktar, Scope'tan sadece 3D coordination milestone'unu seçerek import et, Docs + Scope'u birleşik PDF olarak export et.

Account home → yeni proje oluştur, önceki projeyi referans al

Docs: önceki projeden BEP'i seç → projeye ekle

Scope: Library → önceki proje → sadece '3D Coordination' milestone + structural concrete scope import et

Import settings: sadece ihtiyacın olanları seç

Docs + Scope birleşik PDF export

İpucu: Seçici import = temiz scope. Her şeyi kopyalayıp temizlemek yerine sadece ihtiyacın olanı al.

## Scope — Quiz Sorusu

Scope modülü quiz'i genellikle selective import, library sources veya Scope'un Excel MIDP'ye alternatifi olması hakkındadır.

# MODÜL 3 — VERIFY (Doğrulama ve Model Kontrolü)

Verify modülü, tanımlanan scope gereksinimlerine karşı model ve teslimatları kontrol eder. QA (Quality Assurance) sürecini teslim ekibinin kendi eline verir — manager'a göndermeden önce kendi kontrol ederler.

## Model Checking Intro

Süre: 01:35

Model kontrolüne giriş. Verify modülünün amacı: 'Bu model, sözleşilen gereksinimleri karşılıyor mu?' sorusuna otomatik cevap vermek.

Adım adım (videoda gösterilen):

Verify modülünü aç

Sol: task listesi (Scope'tan gelen görevler)

Orta: 3D model görüntüleyici

Sağ: information requirements checklist + completion %

Kırmızı = eksik, yeşil = tamam

Bu dersten çıkardıkların:

Otomatik model kontrolü

Gereksinim vs gerçeklik karşılaştırması

Completion percentage

## Using the Kanban Board for Updates

Süre: 01:45

Kanban panosu ile görev durumu güncelleme.

Adım adım (videoda gösterilen):

Kanban view: To Do → In Progress → QA → Complete sütunları

Task kartını sürükleyerek durum değiştir

QA sütunu: teslim öncesi kalite kontrol adımı

Complete: tüm gereksinimler karşılandı, manager onayına hazır

Kart üzerinde completion % ve sorumlu görünür

Bu dersten çıkardıkların:

Kanban iş akışı

QA adımı teslim öncesi

Görsel durum takibi

Videoda ekranda: Kanban board: dört sütun, task kartları sürükle-bırak ile taşınıyor. Kartlarda yüzde ve renk kodları.

## 3D Model Navigation

Süre: 06:20

Verify modülündeki 3D model görüntüleyici. En uzun ders — model içinde gezinme, element seçme, property inceleme.

Adım adım (videoda gösterilen):

3D viewer'da orbit: sol tık + sürükle

Pan: orta tık veya Shift + sol tık

Zoom: scroll tekerleği

Element seç: tıkla — properties panelinde bilgiler görünür

Section box: modelin bir bölümünü kes

Visibility: kategori bazlı göster/gizle (walls, floors, columns)

Renk kodlama: kırmızı = gereksinim eksik, yeşil = tamam

Filtre: sadece problematik elementleri göster

Bu dersten çıkardıkların:

3D navigasyon (orbit, pan, zoom)

Element seçimi ve property inceleme

Renk kodlu gereksinim durumu

Section box ve visibility kontrolü

Videoda ekranda: 3D viewer tam ekran: renkli model, sol panelde element listesi, sağda properties. Kırmızı elementler eksik bilgi gösterir.

## Linking Models for Auto-Checking

Süre: 03:53

Model elementlerini task'lara otomatik bağlama. İki kural tipi: Model Rule (tüm model) ve Task Rule (spesifik task).

Adım adım (videoda gösterilen):

Model Rule oluştur: task property (element name) ↔ model property (assembly description) eşleştir

Örnek: 'footings and pile caps' task'ı → assembly description eşleşen 38 element otomatik bulunur

Task Rule: model rule'un yakalayamadığı spesifik elementler için

Property-based linking: type name = 'concrete stairs' → 9 merdiven elementi otomatik

Unique ID ile tek element bağlama yerine property match kullan — model güncellendiğinde yeni elementler de yakalanır

Completion % hesaplanır: kaç requirement karşılandı?

%0 = hiçbir property yok → model teslime hazır değil

Modeli düzelt → tekrar kontrol → QA'dan Complete'e taşı

Bu dersten çıkardıkların:

Model Rule = tüm model genelinde otomatik eşleştirme

Task Rule = spesifik task için istisna kuralı

Property-based linking > individual element selection

Self-QA workflow: teslim ekibi kendi kontrol eder

Sık sorulan:

• Model Rule vs Task Rule? Model Rule tüm modelde çalışır. Task Rule spesifik task için istisna. Çoğu proje Model Rule + Task Rule istisnaları kullanır.

• %0 completion ne demek? Hiçbir required property modelde yok. Model teslime hazır değil — düzelt ve tekrar kontrol et.

## Connecting to Autodesk Construction Cloud (ACC) and other CDEs

Süre: 01:24

ACC ve diğer CDE platformlarına bağlantı. Model dosyalarını CDE'den doğrudan Verify'a çekme.

Adım adım (videoda gösterilen):

Verify → Settings → CDE Connection

Autodesk ACC (BIM 360) hesabını bağla

CDE'deki model dosyasını seç → Verify'a import

Model güncellendiğinde yeniden sync

Diğer CDE'ler: Procore, Aconex vb. destek

Bu dersten çıkardıkların:

CDE entegrasyonu

ACC/BIM 360 bağlantısı

Otomatik model sync

## Verify — ASSIGNMENT (Ödev 3 — Final)

Süre: 03:16

Final ödev: Docs + Scope + Verify'ı birleştiren tam iş akışı. Yeni proje, belge ekle, scope requirement tanımla, model bağla, otomatik kontrol et.

Yeni proje oluştur, kütüphaneden belge ekle (SmartFields otomatik dolu)

Scope: 'retaining wall' elementini library'den ekle, 'exterior walls' olarak yeniden adlandır

Cost estimation milestone'a ata

3 information requirement ekle: width, length, area (unit yok, basit)

Verify: model dosyasını bağla

Model rule otomatik eşleşir: 'exterior walls' type name → 12 duvar elementi

Completion % kontrol et — başlangıçta %67, hepsi kırmızı

Hata bul: scope'ta 'length' yanlış yazılmış (typo) → düzelt

Tekrar kontrol → completion artar

QA → Complete'e taşı

Not: Bu ödev ISO 19650 verification'ın pratikte nasıl çalıştığını gösterir: gereksinim tanımla → teslimat bağla → anında kontrol et.

## Verify — Quiz Sorusu

Verify quiz'i genellikle Model Rule vs Task Rule, QA workflow veya completion percentage hakkındadır.

## Downloading and Sharing your Certification

Süre: 02:45

Tüm modüller, ödevler ve quiz'ler tamamlandığında sertifika indirilir.

Kurs sayfasında ilerleme %100 olmalı

Tüm quiz sorularını doğru cevapla

Ödev videolarını izle (tamamlanmış olarak işaretle)

'Download Certificate' butonuna tıkla

PDF sertifikayı indir

LinkedIn'e ekle: Licenses & Certifications → Plannerly Level 1 Information Manager

Videoda ekranda: Sertifika PDF'i: isim, kurs adı, tarih, Plannerly logosu. LinkedIn paylaşım butonu.

# 4. Kurs Özeti — Tüm Akış Bir Arada

Videoları izlemiş gibi tüm iş akışını tek paragrafta özetleyelim:

1) Docs modülünde yeni proje açarsın, kütüphaneden EIR/BEP şablonu eklersin. SmartFields ile proje adı ve tarih otomatik dolar. Bölümlere sorumlu atarsın. 2) Scope modülünde boş scope'tan başlayıp library'den sadece ihtiyacın olan milestone ve task'ları import edersin. Her task'a information requirements (width, material, classification code) tanımlarsın. Timeline'da teslim takvimini görürsün. 3) Verify modülünde model dosyasını bağlarsın. Model Rule ile elementleri task'lara otomatik eşleştirirsin. Completion % ile gereksinim karşılanma oranını görürsün. Eksikleri modelde düzeltir, QA'dan Complete'e taşırsın. PDF export ve sertifika ile bitirirsin.

## 4.1 Haftalık çalışma önerisi

| Gün | Modül | Tahmini süre |
| --- | --- | --- |
| 1 | Introduction + Docs (ilk 6 ders) | ~15 dk video + uygulama |
| 2 | Docs (kalan dersler + ödev) | ~15 dk video + ödev |
| 3 | Scope (ilk 5 ders) | ~15 dk video + uygulama |
| 4 | Scope (kalan + ödev 2) | ~15 dk video + ödev |
| 5 | Verify (tüm dersler + ödev 3 + sertifika) | ~20 dk video + final ödev |

## 4.2 Revit ile bağlantı

Plannerly = BIM süreci (EIR, BEP, gereksinim, doğrulama). Revit = modelleme aracı. Revit_Beginner_House projesinde duvar, kapı, pencere modelledin; Plannerly'de o modelin 'exterior walls'ta width, length, area property'leri dolu mu?' kontrol edersin. İkisi birlikte tam BIM bilgi yönetimidir.

## 5. Hızlı Sözlük

EIR: Exchange Information Requirements — işverenin bilgi takası şartnamesi

BEP: BIM Execution Plan — ekibin uygulama planı

MIDP: Master Information Delivery Plan — teslimat üst planı

TIDP: Task Information Delivery Plan — disiplin teslim planı

CDE: Common Data Environment — ortak veri ortamı

LOIN: Level of Information Need — ne kadar bilgi lazım

LOD: Level of Development — geometri/detay olgunluğu

bSDD: buildingSMART Data Dictionary — uluslararası sınıflandırma

SmartField: Proje verisine bağlı dinamik belge alanı

Model Rule: Tüm modelde otomatik element-task eşleştirme kuralı

Task Rule: Spesifik task için element eşleştirme kuralı

QA: Quality Assurance — teslim öncesi kalite kontrolü

ACC: Autodesk Construction Cloud — CDE platformu

# 6. Sonuç

Plannerly Level 1 Basic kursu, BIM bilgi yönetiminin üç temel ayağını — belge (Docs), kapsam (Scope) ve doğrulama (Verify) — ISO 19650 çerçevesinde öğretir. Bu not, 30+ video dersinin içeriğini adım adım anlatır; videoları izlemeden de kavramları ve iş akışını anlamana yardımcı olur. Sertifika için videoları izleyip ödevleri uygulaman gerekir.